SOLIDARCAD

Техническая документация
и обновлённая дорожная карта

с учётом подготовки к Единому реестру российских программ для ЭВМ и баз данных

Статус документа Рабочая техническая спецификация проекта. Фиксирует текущий технологический стек, политику зависимостей и лицензирования, требования к инфраструктуре, контрольные точки реестровой готовности и интегрирует их в ранее утверждённый график разработки.

Редакция: 27 августа 2026 г.

Проект: SolidarCAD / «Солидарность CAD»

# 1. Назначение и цели документа

Документ определяет технические и организационные требования к дальнейшей разработке SolidarCAD, чтобы развитие CAD-системы не создавало препятствий для будущего включения продукта в Единый реестр российских программ. Требования реестра рассматриваются как архитектурное ограничение проекта, а не как отдельная задача, которую нужно решать после завершения продукта.

Ключевой принцип Не требуется отказываться от открытых библиотек. Требуется сохранять контроль над ключевым функционалом SolidarCAD, не допускать критических закрытых иностранных runtime/SaaS-зависимостей, документировать лицензии и обеспечить российскую цепочку хранения исходников, сборки и лицензирования к моменту подачи.

# 2. Текущая архитектура проекта

По текущему main-branch репозитория проект построен как модульное C++20-приложение на CMake. Внешний GUI-стек — Qt 6, геометрическое ядро — Open CASCADE Technology (OCCT). OCCT устанавливается через vcpkg; в manifest указан opencascade без default features.

| Модуль | Назначение | Зависимости |
| --- | --- | --- |
| solidar_model | Параметрическая модель, Sketch, solver, Feature-дерево, Extrude/Pocket/Fillet, макросы | Собственный код + OCCT |
| solidar_project | Формат проекта .solidar, импорт/экспорт, STL | Собственный код + Qt Core |
| solidar_sketch_ui | Интерфейс Sketcher | Собственный код + Qt Widgets |
| solidar_drawing_ui | Чертежи, ЕСКД-рендер | Собственный код + Qt Widgets |
| solidar_viewport3d | 3D viewport и mesh-отрисовка | Собственный код + Qt Widgets |
| solidar_editor | Главное окно, редактор, интеграция модулей | Собственный код + Qt PrintSupport |
| solidar_home | Стартовое окно | Собственный код + Qt Widgets |
| solidar | Исполняемый файл приложения | Линкует внутренние модули |

## 2.1. Текущие внешние зависимости

| Компонент | Роль | Лицензионный/правовой статус | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Qt 6.5+ | Widgets, OpenGLWidgets, PrintSupport, Core | LGPLv3 / коммерческая лицензия в зависимости от режима | Оставить; применять динамическую поставку и вести атрибуции |
| Open CASCADE Technology | B-Rep, topology, boolean, fillet, mesh | LGPL 2.1 + Open CASCADE exception | Оставить; зафиксировать версию и лицензионные обязательства |
| vcpkg | Управление зависимостью OCCT | Инструмент сборки | Оставить; фиксировать baseline |
| CMake | Система сборки | Инструмент сборки | Оставить |
| MSVC / GCC | Компиляторы Windows/Linux | Инструменты сборки | Оставить; релизную сборку РФ организовать отдельно |

# 3. Политика сторонних зависимостей

Начиная с этой редакции документа, добавление новой сторонней библиотеки считается архитектурным решением и должно проходить обязательную проверку до включения в main.

Предпочтительные лицензии: MIT, BSD, Apache-2.0 и иные разрешительные лицензии; LGPL — при заранее проверенной схеме использования.

GPL-компоненты не должны линковаться с закрытым кодом SolidarCAD без отдельного юридического и архитектурного решения.

Запрещается делать работу базового CAD зависимой от иностранного облачного API, зарубежного license-server или SaaS.

Закрытые иностранные SDK допускаются только после письменного анализа рисков; по умолчанию — не использовать.

Каждая зависимость должна иметь владельца, точную версию, лицензию, URL источника, назначение и способ линковки в DEPENDENCIES.md.

Для каждого релиза формируется THIRD_PARTY_NOTICES и SBOM.

## 3.1. Чек-лист добавления новой библиотеки

| № | Проверка | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Функциональная необходимость | Можно ли реализовать функцию собственным кодом или уже имеющимся компонентом? |
| 2 | Лицензия | Разрешает ли коммерческое/закрытое распространение выбранная схема? |
| 3 | Контроль | Может ли правообладатель удалённо отключить, отозвать или ограничить работу компонента? |
| 4 | Runtime | Требуется ли внешний сервер/активация/облачный сервис для обычной работы? |
| 5 | География | Можно ли полностью собрать и эксплуатировать продукт в РФ без зарубежной инфраструктуры? |
| 6 | Замещаемость | Есть ли адаптер/абстракция, позволяющая заменить библиотеку без переписывания доменной логики? |
| 7 | Документация | Добавлены ли запись в DEPENDENCIES.md, лицензия и атрибуции? |
| 8 | SBOM | Попадает ли компонент в генерируемый SBOM релиза? |

# 4. Лицензионная стратегия

Лицензия на собственный код SolidarCAD должна быть выбрана отдельно от лицензий Qt и OCCT. До принятия бизнес-модели не рекомендуется автоматически переводить весь проект под MPL-2.0 только потому, что эта лицензия упоминалась в раннем README.

Рекомендуемая базовая модель Собственный код SolidarCAD — под контролем российского правообладателя; Qt и OCCT — отдельные сторонние компоненты с выполнением их лицензионных условий. Open-source библиотека не делает автоматически весь продукт open source.

До коммерческого релиза создать LICENSES/ и THIRD_PARTY_NOTICES.md.

В интерфейсе предусмотреть «Справка → О программе → Сторонние компоненты».

Не удалять и не скрывать обязательные copyright/license notices сторонних компонентов.

Перед первым платным релизом провести отдельный юридический аудит Qt/OCCT и фактического состава дистрибутива.

Оформить переход исключительных прав на собственный код к выбранному российскому правообладателю до подачи в реестр.

# 5. SBOM и управление составом продукта

SBOM (Software Bill of Materials) должен стать обязательным артефактом релиза. Он нужен не только для реестровой готовности, но и для контроля лицензий, уязвимостей и воспроизводимости сборки.

| Поле SBOM | Требование |
| --- | --- |
| Имя компонента | Qt, OCCT, собственный модуль и т.д. |
| Версия | Точная версия/commit/baseline |
| Лицензия | SPDX identifier или точное наименование |
| Источник | Репозиторий/поставщик |
| Тип связи | Dynamic / static / tool-only |
| Хэш | Хэш поставляемого пакета/исходника при возможности |
| Назначение | Почему компонент включён в продукт |

# 6. Инфраструктура исходников и сборки

GitHub можно сохранить как публичную площадку и зеркало, но к моменту реестровой подачи основной контур хранения исходников, сборки и выпусков должен быть организован так, чтобы соответствовать действующим требованиям реестра и находиться под контролем российского правообладателя.

| Этап | Схема | Статус |
| --- | --- | --- |
| Сейчас | GitHub — основной репозиторий | Допустимо для разработки |
| Closed Alpha | Создать российское зеркало Git и тестовый CI runner в РФ | Пилот |
| Public Beta | Автоматическая синхронизация GitHub ↔ российский Git; релизные сборки выполнять в РФ | Обязательно для release-кандидатов |
| 1.0 / подача | Российский primary-repository, build artifacts, release archive, license/update services | Целевой production-контур |

# 7. Платформенная стратегия

Кроссплатформенность остаётся частью базовой архитектуры. Windows нужен как основной массовый desktop-таргет; Ubuntu — как основная Linux-среда разработки и тестирования. Российские Linux-дистрибутивы вводятся как отдельный сертификационно-совместимый профиль после стабилизации базового Linux-порта.

| Платформа | Роль | Срок |
| --- | --- | --- |
| Windows 10/11 | Основной пользовательский desktop | Непрерывно |
| Ubuntu LTS | Основной Linux development/test target | С осени 2026 |
| Astra Linux / ALT Linux | Профиль российского рынка и госзаказчиков | Пилот с Public Beta; расширение к 1.0 |
| Другие ОС | По спросу и требованиям конкретного класса реестра | После 1.0 |

Важно Перед фактической подачей в реестр нужно повторно проверить действующую редакцию Постановления №1236 и требования именно к тому классу ПО, к которому будет отнесён SolidarCAD. Требования меняются, а сроки совместимости с доверенными ОС зависят от категории продукта.

# 8. Облачные функции, обновления и лицензирование

Базовое 2D/3D-моделирование, открытие/сохранение локальных проектов и экспорт не должны требовать постоянного подключения к интернету.

Будущий облачный сервис должен быть опциональным слоем над локальным CAD, а не критическим runtime.

Локальный сервер для командной работы проектируется как самостоятельный развёртываемый компонент.

License/update endpoints коммерческой версии к моменту подачи должны быть развёрнуты в российской инфраструктуре и контролироваться российской стороной.

Формат .solidar и локальные данные не должны зависеть от проприетарного облачного backend.

# 9. Обновлённая дорожная карта разработки

Ниже сохранён ранее принятый продуктовый график. Требования реестровой готовности встроены в него так, чтобы не тормозить разработку основного CAD-функционала.

| Период | Этап | Продуктовая задача | Добавленные требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.08.2026 | Sketcher 1.0 | Базовый Sketcher считается завершённым | Зафиксировать собственный solver как ключевой внутренний компонент |
| 27–31.08.2026 | Контур реестровой готовности 0 | Документация зависимостей | Создать DEPENDENCIES.md, THIRD_PARTY_NOTICES.md, LICENSES/; правило проверки новых библиотек; базовый SBOM |
| Сентябрь 2026 | 3D foundation | Extrude, Pocket, размещение эскиза на грани, устойчивый OCCT backend | Зафиксировать версии Qt/OCCT; проверить динамическую поставку; начать Ubuntu CI |
| Октябрь 2026 | 3D operations | Revolve, Boolean, Fillet, Chamfer | Автоматизировать SBOM/license scan; запретить недокументированные зависимости |
| Ноябрь 2026 | MVP foundation | STEP/STL, полноценное дерево модели, стабильность | Релизный THIRD_PARTY_NOTICES; воспроизводимая сборка; нулевые критические SaaS-зависимости |
| Конец ноября 2026 | Первый рабочий MVP | Полный базовый цикл Sketch → Feature → Save/Load → Export | Compliance gate №1: состав продукта, лицензии и зависимости полностью описаны |
| Декабрь 2026 | Closed Alpha | Исправление crash/data-loss, UX, тестирование | Российское Git-зеркало; пилот CI runner/build storage в РФ; подготовка release-процесса |
| Январь 2027 | Public Beta | Публичное тестирование Windows/Linux | Релизные сборки в РФ; тест одной российской Linux-системы; прототип update/license инфраструктуры |
| Февраль–апрель 2027 | Drawings | Чертежи, виды, размеры, ЕСКД | Тест второго российского Linux-профиля при необходимости; документировать шрифты/стандарты/лицензии |
| Март–май 2027 | Первые платные Pro | Монетизация и пилотные клиенты | Оформить российского правообладателя, цепочку исключительных прав, договоры разработчиков; юридический аудит дистрибутива |
| Май–июнь 2027 | SolidarCAD 1.0 | Стабильный коммерческий Part Design + Drawings | Compliance gate №2: российский primary Git/build/release контур, SBOM, license notices, OS-compatibility dossier |
| Июнь–август 2027 | Подготовка/подача в реестр | Пакет документов по стабильной версии | Проверка актуальной редакции №1236, класса ПО, прав, инфраструктуры и комплектности заявления; подача при готовности |
| Май–август 2027 | Assemblies | Сборки и связи компонентов | Все новые библиотеки проходят dependency gate |
| Сентябрь 2027 | SolidarCAD 1.5 | Стабилизация Assemblies и расширение рынка | Поддерживать реестровый/лицензионный контур и обновлять SBOM на каждый релиз |

# 10. Контрольные точки (gates)

| Gate | Когда | Критерии прохождения |
| --- | --- | --- |
| Gate A — Dependency | До merge любой новой внешней библиотеки | Лицензия, runtime-контроль, замещаемость, запись в DEPENDENCIES, SBOM |
| Gate B — MVP | Конец ноября 2026 | Нет недокументированных runtime-зависимостей; релиз собирается без обязательного зарубежного SaaS |
| Gate C — Alpha | Декабрь 2026 | Есть российское зеркало исходников и пилот российской сборочной инфраструктуры |
| Gate D — Beta | Январь 2027 | Windows + Linux CI; release build в РФ; механизм обновления не является единой точкой отказа |
| Gate E — 1.0 | Май–июнь 2027 | Права, лицензии, SBOM, сборка, российская инфраструктура и OS-тесты готовы к независимому аудиту |
| Gate F — Registry | Июнь–август 2027 | Проверена актуальная нормативная база; подготовлен пакет заявления; устранены замечания аудита |

# 11. Требования к структуре репозитория

Рекомендуемая структура после внедрения compliance-контура:

SolidarCAD/
├─ src/
├─ tests/
├─ docs/
│  ├─ architecture.md
│  ├─ dependency-policy.md
│  ├─ release-process.md
│  └─ registry-readiness.md
├─ licenses/
│  ├─ Qt/
│  └─ OCCT/
├─ sbom/
│  └─ README.md
├─ DEPENDENCIES.md
├─ THIRD_PARTY_NOTICES.md
├─ CMakeLists.txt
└─ vcpkg.json

# 12. Требования к релизу

| Артефакт | Обязательное содержание |
| --- | --- |
| Бинарный пакет | solidar.exe / Linux binary + необходимые runtime libraries |
| Лицензии | licenses/ с текстами лицензий реально поставляемых сторонних компонентов |
| Уведомления | THIRD_PARTY_NOTICES.md / html в дистрибутиве |
| SBOM | SPDX/CycloneDX или иной выбранный машинно-читаемый формат |
| Версии | Версия SolidarCAD + точные версии Qt/OCCT/toolchain |
| Хэши | SHA-256 релизных файлов |
| Сборка | Ссылка/идентификатор build pipeline и commit |
| Тесты | Smoke + save/load + geometry regression + platform matrix |

# 13. Приоритеты ближайших работ

Добавить в репозиторий DEPENDENCIES.md и THIRD_PARTY_NOTICES.md.

Создать docs/dependency-policy.md с запретом на недокументированные критические иностранные зависимости.

Зафиксировать фактическую версию Qt и OCCT в сборке релизного профиля.

Добавить генерацию базового SBOM в CI.

Обновить README: не фиксировать лицензию собственного кода до отдельного решения правообладателя; убрать устаревшие планы, если они уже реализованы.

Сохранить динамическую поставку Qt/OCCT и не переходить к статической линковке без отдельного лицензионного аудита.

Не отвлекать основной 3D roadmap: compliance-задачи выполнять параллельно малыми итерациями.

# 14. Нормативная и техническая база

Документ составлен как техническая стратегия, а не юридическое заключение. Перед подачей заявления необходимо повторно проверить действующую нормативную базу и при необходимости привлечь профильного юриста.

Минцифры РФ — портал Единого реестра российского ПО и раздел документов: https://reestr.digital.gov.ru/documents/

Правительство РФ — Постановление Правительства РФ №1236 от 16.11.2015 и последующие изменения: https://government.ru/docs/20650/

Qt 6.11 — Licensing: https://doc.qt.io/qt-6/licensing.html

Qt — Third-Party Code Used in Qt: https://doc.qt.io/qt-6/licenses-used-in-qt.html

Qt — Software Bill of Materials: https://doc.qt.io/qt-6/sbom.html

Open CASCADE Technology — Licensing: https://dev.opencascade.org/resources/licensing

# 15. Итоговое архитектурное правило проекта

Политика SolidarCAD SolidarCAD может использовать open-source компоненты. Ключевой CAD-функционал, данные и рабочий цикл должны оставаться под контролем проекта; критические закрытые иностранные runtime/SaaS-зависимости запрещены. Новая зависимость проходит лицензионный и инфраструктурный gate до merge.